Protokoll: St&G Meeting 23.4.2026 (Gonaus, Handl, Lutter, Siegl, Steinböck)

Terminologische Überarbeitung des Frontend:

- Informationen zum Projekt müssen überarbeitet werden;

- Glossar für die Website wäre sinnvoll.

  - Was versteht das Projekt unter welchem Begriff?

  - Was ist eine Quelle? Untersuchungskategorien erklären, etc.

- Es muss möglich sein, anzeigen zu lassen, welche Personen in einem bestimmten Band der QGW vorkommen.

- Es ist weniger wichtig auszuweisen, wie viele Quellen es pro Dekade gibt, sondern wichtiger, wie viel Prozent der Bestände in der jeweiligen Dekade ausgewertet wurden.

- Es muss auch bei jeder Kategorie in einer Tabelle eine Erklärung geben, was die Information bedeutet.

  - Kategorie „Tod" irreführend -> „als verstorben genannt"

Inhaltliche Probleme/Fehler im Frontend:

- Zentralstes Problem: alle Einträge zu Personen müssen auffindbar sein. -> Wie funktioniert die Suchleiste? Sucht sie nach IDs, im Fließtext, etc.? Werden Umlaute verstanden?

- Anhand von Stichproben, bei denen die Anzahl der Nennungen bekannt ist, ist davon auszugehen, dass derzeit im Schnitt 2/3 bis 3/4 aller Hits bei den Nennungen nicht angezeigt werden.

- Kategorie Factoids ist eine gute Idee, aber die falsche Bezeichnung für eine Liste von im Regest vorkommenden Personen, Organisationen, etc. (und zum Teil falsche Nennungen).

- Parallele Struktur zu den Regesten notwendig: Jede Entität braucht eine eigene Ansicht bzw. ein eigenes Profil, wie es auch die Regesten haben. -> Problem übernommen von altem Frontend?

  - Die ID der Person ist zu jeder Urkunde verlinkt, in der sie vorkommt - umgekehrt wäre das auch notwendig für das Profil der Person.

- Die angezeigten Daten dürfen nur aus den bereits geprüften Korpora stammen (= QGW, StB) -> Es dürfen nur die Personen aufscheinen, die in diesen Beständen genannt sind.

  - Alle anderen Quellen-Korpora sind nicht geprüft und freigeschaltet und dürfen auch nicht in den Nennungen, Gesamtanzahl an Einträgen, etc. miteingerechnet werden.

- Kategorie „Exploration“

  - Die Kategorie „Q“ ist für internes Review interessant, aber nicht sinnvoll, wenn die Hinweise Warnungen nicht erklärt werden. Im Frontend sollte diese Kategorie so nicht sichtbar sein.

  - Exploration/Orte: Orte einstweilen ganz weglassen, da diese Kategorie noch ganz unsystematisch erfasst ist.

  - Exploration/Transaktionen: Irreführende Daten, da keine Informationen über den Erarbeitungsgrad der Quellen und die Menge an verfügbaren Quellen angegeben werden.

  - Verb-Browser interessant, aber in derzeitiger Form zu kleinteilig und irreführend: Viele der aufgelisteten „Verben“ sollten zusammengerechnet werden, wie etwa „habent emphangen nucz und gewer / mit kauf an sy komen ist“ und „hat emphangen nucz und gewer | mit kauff an In komen ist“.

Nächste Arbeitsschritte

- Zunächst ist eine Korpuskontrolle notwendig: Welche Korpora sind – neben QGW und StB - vorhanden und wie ist ihr Überprüfungsstand?

- Sofern es fachlich gerechtfertigt ist, werden die Korpora für die DB-interne Nutzung freigegeben; es wird markiert, inwieweit sie korrigiert und überprüft sind.

- Ein Interface aufbauen, das zweifelsfrei alle Daten aus den geprüften Beständen wiedergibt, aber die ungeprüften Daten filtert. ->

- Klärung, wie die geprüften Daten im alten Interface hinterlegt sind und in welcher Verbindung sie zum laufend aktualisierten Git-Repository stehen.

- Die Daten, die für die Dissertation von Korbinian außerhalb der QGW und StB erhoben wurden, bleiben bis zu einer Überprüfung für das Interface gesperrt.

- Klärung, wie Personen in nicht freigeschalteten Quellen-Korpora und Gesamtnennungen aller Personen in nicht freigeschalteten Quellen-Korpora auch aus den Indizes gefiltert werden können.

- Ziel: Es muss erreicht werden, dass alle Zahlen des Interface mit jenen der überprüften Korpora in der DB (Git-Repository ) übereinstimmen.

- Die Qualität der Daten in der DB (Git-Repository) hat immer Vorrang; ihre Korrektur ist daher die Basis für die Korrektur der auf dem Interface wiedergegebenen Daten.